#### Z á p i s

ze shromáždění delegátů Bytového družstva TILIA, které se konalo

dne    12. prosince 2006 -  úterý

v prostoru občerstvení vedle posilovny ve  škole Mládežnická – Zelená louka

od    17, 10  do 19,35 hodin

Přítomni : dle prezenční listiny celkem 18 řádných delegátů,   2 náhradníci

(viz příchody a odchody na prezenční listině)

Členové představenstva – ing. Nečas,ing.Trpkovič, ing.Rudolf

Hosté – domovníci, členové BD TILIA

1. Zahájení

Místopředseda BD TILIA společně s předsedou představenstva přivítali přítomné delegáty a seznámili je s programem shromáždění.

Současně požádal delegáty o předřazení  bodu 6 programu shromáždění před bod 4 vzhledem k nutnosti odejít ze shromáždění vzhledem k dalším pracovním povinnostem

Všichni delegáti se změnou programu souhlasili.

# 2.  Volba ověřovatelů zápisu (3),

Ověřovatelé zápisu potvrzují, zda zápis odpovídá průběhu a výsledkům shromáždění delegátů.

Navržení ověřovatelé zápisu :

Borůvka Vratislav     pro :  18        hlasů,    proti:   0        hlasů,            zdržel se :  1       hlas

Lunda Milan             pro :   18       hlasů,    proti:    0       hlasů,             zdržel se :  1       hlas

Kuře Jiří                   pro :    18      hlasů,     proti:   0        hlasů,            zdržel se :   1      hlas

Navržení kandidáti byli zvoleni

# 3.  Volba mandátové komise (3),

Mandátová komise sčítá přítomné členy a kontroluje usnášení schopnost

Navržení do mandátové komise :

Zezulka Jaroslav       pro :  16   hlasů,    proti:   0       hlasů,              zdržel se :  3      hlasy

Haufer Tomáš           pro :   16  hlasů,    proti:   0       hlasů,              zdržel se :   3    hlasy

Černá Magdaléna      pro :   16  hlasů,    proti:   0      hlasů,              zdržel se :    3    hlasy

Navržení kandidáti byli zvoleni.

4. Informace o montáži nového satelitu a rozvodů v bytech ( STA)

Místopředseda BD seznámil delegáty s uzavřenou smlouvou

Předmětem smlouvy je montáž pozemního(TV Nova, VKV FM II) a satelitního příjmu STA z družic Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird a Intelsat

dům Pampelišková

I. etapa – montáž nových digitálních programů –

v bytech budou k dispozici v STA signály pro TV programy: ČT 1, ČT 2,Prima, ČT 24, ČT 4, Óčko, Nautik, TA 3, TV Nova, VKV FM II

v kvalitě, která odpovídá stáří a možnostem stávajícího terciálního rozvodu

termín : od 1.12. do 23.12.2006

II.etapa – montáž terciálního rozvodu a dokončení díla

v bytech bude k dispozici signál satelitních programů družic Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird a Intelsat

budou provedeny průrazy stropu a podlahy v době mezi 8,00 až 19,00 hodin za použití vysavače k zachycení prachu

termín : od 20.ledna do 20.března 2007

dům Za Komínem

I. etapa – montáž nových digitálních programů –

v bytech budou k dispozici v STA signály pro TV programy: ČT 1, ČT 2,Prima, ČT 24, ČT 4, Óčko, Nautik, TA 3, TV Nova, VKV FM II

v kvalitě, která odpovídá stáří a možnostem stávajícího terciálního rozvodu

termín : od 1.12. do 23.12.2006

II.etapa – montáž terciálního rozvodu a dokončení díla

v bytech bude k dispozici signál satelitních programů družic Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird a Intelsat

budou provedeny průrazy stropu a podlahy v době mezi 8,00 až 19,00 hodin za použití vysavače k zachycení prachu

termín : od 1. dubna do 30 dubna 2007

cena : Pampelišková :  I. etapa  -   160 tis. Kč

II. etapa  -   449 tis. Kč

celkem cca  609 tis.Kč

cena : Za Komínem :   I. etapa  -   160 tis. Kč

II. etapa  -   179 tis. Kč

celkem cca  339 tis.Kč

Bylo odpovězeno na otázky ohledně vedení vně budovy či vnitřkem, vznesen dotaz na možnost naladění jiných programů.

18,00 dorazil delegát Pavlata Jiří

5. Informace o probíhajících stavebních pracích na našich domech

Předseda BD seznámil delegáty se situací při postupu prací na domech Pampelišková a za Komínem.

situace je následující :

Dům Za Komínem

zcela dokončena výměna oken v bytech, střecha a hromosvody domu

částečně dokončeno je zateplení domu  – 3 strany domu

některé práce nebyly započaty a v roce 2006 nebudou prováděny– čtvrtá strana domu - zateplení, nátěry fasády barvou, sanace podlah a zábradlí lodžií, výměna vstupních dveří do domu

Dům Pampelišková

zcela dokončena výměna oken v bytech,

není provedena střecha a hromosvody,

není provedeno zateplení domu

nejsou provedeny nátěry fasády barvou, sanace podlah a zábradlí lodžií, výměna vstupních dveří do domu

v roce 2007 by tedy mělo dojít k dokončení zateplení fasády domy Za Komínem, nátěrům fasády, sanaci podlah a zábradlí lodžií a výměně vstupních dveří

v roce 2007 by mělo dojít k zateplení fasády domy Pampelišková, nátěrům fasády, sanaci podlah a zábradlí lodžií a výměně vstupních dveří, zateplení střechy, výměně hromosvodů

Průběh prací je zpožděn z různých důvodu na straně dodavatele.

Naše BD má ve smlouvě možnost penalizace za neprovedení některých prací – konkrétně nezateplení domu Za Komínem a nezateplení lodžií domu Pampelišková do termínu 31.10.2006 resp.5.11.2006 (a to ve výši až 5000 Kč denně)

Dodavatel stavebních prací je si tohoto zdržení vědom a proto navrhuje kompenzaci zvýšených nákladů na teplo ve výši 150 tisíc Kč

.

Představenstvo proto doporučuje delegátům přijmout variantu :

- do stavebního deníku se zapíše, že si BD vyhrazuje právo na penalizaci za nesplnění 
  podmínek a to do doby dokončení a převzetí celé stavby (obou domů) a to do max.  
  31.12.2007.

- paralelně vést počátkem roku 2007 jednání o výši penále formou slevy na pracích a to až do 
  podpisu dodatku smlouvy kde bude výše „slevy“ vyčíslena

Bylo odpovězeno na různé otázky ohledně penalizace, navrhováno několik způsobů řešení.

Konečná verze byla přijata usnesením.

6. Informace o převodu členských práv po p.Švandrlíkovi Pampelišková 517

Předseda BD seznámil delegáty se situací s převodem členských práv k bytu po zemřelém pana Švandrlíkovi – Pampelišková 517, byt č.60, vel. 1+ 1

situace je následující :

V červnu 2006 byla provedena dražba bytu č.60,  Pampeliškové 517

Vydražená cena členských práv je 425 tis.Kč

Nájemní smlouva byla vystavena na manžele Vlčkovi, nájem je řádně placen od 08/2006

Od této vydražené částky se odečtou náklady na inzerci a případně náklady na topení od úmrtí p. Švandrlíka až do placení nájmu novým nájemníkem (říjen 2004 – červenec 2006 – nutno ještě konzultovat s FÚ)

Předpokládáme, že jarní shromáždění delegátů již bude znát přesnou výši „výnosu“ a moci rozhodnout o jeho dělení

Představenstvo doporučuje shromáždění delegátů by mělo schválit uzavření nájemní smlouvy na manžele Vlčkovi.

7. Návrhy na doplnění rozsahu prací – sklepní okna, lodžie ve společných prostorách

Předseda BD seznámil delegáty s obdrženou nabídkou firmy Sládek

sklepní okénka : 2 varianty

a) profil stejný jako máme v bytech, KBE70 MD 5-ti komorový, středové těsnění

nucené vyfrézované větrání,

Ug =1,1/30 db 4-16T-N4

= dvojsklo, tloušťka skla 4mm, vnější sklo je drátosklo

cena za 24 ks Za Komínem  (po slevách, komplet)    250 tis Kč

cena za 49 ks Pampelišková (po slevách, komplet)    580 tis Kč

b)

profil DIMEX, 5- komorový systém

Ug =1,1/30 db 4-16T-N4

= dvojsklo, tloušťka skla 4mm, vnější sklo je drátosklo

cena za 24 ks Za Komínem  (po slevách, komplet)    198 tis Kč

cena za 49 ks Pampelišková (po slevách, komplet)    460 tis Kč

lodžie ve společných prostorách : 2 varianty

a) profil stejný jako máme v bytech, KBE70 MD 5-ti komorový, středové těsnění

nucené vyfrézované větrání,

Ug =1,1/30 db 4-16T-N4

= dvojsklo, tloušťka skla 4mm

cena za 21 ks Za Komínem  (po slevách, komplet)     422 tis Kč

cena za 56 ks Pampelišková (po slevách, komplet)  1 259 tis Kč

b)

profil DIMEX, 5- komorový systém

Ug =1,1/30 db 4-16T-N4

= dvojsklo, tloušťka skla 4mm

cena za 21 ks Za Komínem  (po slevách, komplet)      375 tis Kč

cena za 56 ks Pampelišková (po slevách, komplet)   1 058 tis Kč

V jednotlivých vchodech bylo předjednáno, krátce byla vysvětleny některá upřesnění týkající se nabídky.

8.Různé

a) předseda BD informoval o odečtech vodoměrů, odečítají se celé m3.

b) připomínky k dodávkám teplé užitkové vody Za Komínem

c) problematika turbín Lomanco a STA– delegát J.Pavlata vystoupil s kritikou rozhodnutí 
    představenstva ohledně vedení rozvodů STA uvnitř bytů a umístění turbín Lomanco na    
    střešním plášti domu Za Komínem. Umístění turbín nebylo odsouhlaseno shromážděním    
    delegátů, rozvod STA byl odsouhlasen vnějškem budovy..

Všichni delegáti domu za Komínem poukazovali na malou účinnost turbín.

Předseda BD informoval o přijatých opatřeních – umístění turbín výše nad střešní plášť, 
    zvýšené sledování funkčnosti turbín, dále vysvětlil, že představenstvo muselo volit 
    v případě STA, zda počkat na nabídku prováděcí firmy a nezateplovat, nebo volit variantu 
    vnitřního rozvodu a začít se zateplováním domu

Současně se představenstvo zavázalo celou situaci kolem turbín sledovat, po zimním   
    období provést vyhodnocení a v případě, že bude nutné turbíny vyměnit za jiný druh 
    odsávání – (centrální odtah ventilátorem poháněným motorem) budou vyčísleny 
    vícenáklady, které na domě Za Komínem vznikly.

Někteří delegáti považují rozhodnutí představenstva o umístění turbín na domě Za 
    Komínem za nesprávné a vinu kladou zejména předsedovi družstva.

Předseda BD proto navrhl, že uhradí vícenáklady v případě, že budou skutečně vyčísleny a 
    shromáždění delegátů  odsouhlasí že tyto vícenáklady vznikly vinou nesprávného 
    rozhodnutí představenstva a toto je povinno je uhradit.

d) delegáti upozorňují na poškozená okna – stavba není převzata, před převzetím bude 
    proveden soupis závad a poškození řešeno

9. Diskuze

- bylo široce diskutováno umístění rozvodů STA vně či uvnitř objektu, posuzovány varianty umístění vedení v bytech i na vnějším plášti fasády

- dále bylo diskutováno, jak penalizovat prováděcí firmu, zda penalizaci navázat na konečný termín plnění stavby… atd.

### USNESENÍ

Shromáždění delegátů přijalo toto usnesení :

1.	Bere na vědomí  zprávu představenstva o postupu prací na domech Pampelišková a Za Komínem

2.	Bere na vědomí  zprávu představenstva o situaci kolem bytu č.60, Pampelišková 517

3.	Souhlasí s výsledkem dražby i cenou a souhlasí s přidělením bytu č.60, Pampelišková 517 manželům Vlčkovým a uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

4.   Souhlasí s uzavřenou smlouvou s fi Satan na montáž pozemního (TV Nova, VKV FM 
      II) a satelitního příjmu STA z družic Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird a Intelsat a to 
      v celém rozsahu prací, ceně a termínech, tak jak byla předložena.

5.   Schvaluje vedení STA vnitřkem budovy (v bytech) s tím, že místo provrtání podlah a   
      stropů v bytech bude odsouhlaseno všemi nájemníky vždy v příslušné stoupačce, 
      pokud nedojde k dohodě, bude místo provrtání v rohu, kde bytem prostupují 
      stoupačky topení.

5.   Schvaluje doplnění rozsahu prací a to o plastovou náhradu sklepních okének a 
      společných lodžií

Pampelišková –  „ levnější varianta sklepních oken i lodžií“, přičemž schvaluje u lodžií 
     levnější  variantu kování dveří (ventilace dveřmi či nikoli-co je levnější), pevné okno a 
     vyzdění či plastová náhrada spodního okna dle toho, co bude po doplnění cenového 
     návrhu levnější

Za Komínem – „ levnější varianta sklepních oken i lodžií, přičemž schvaluje u lodžií 
     levnější  variantu kování dveří (ventilace dveřmi či nikoli-co je levnější)

6. Ukládá představenstvu předložit na jarním shromáždění přesnou výši získaných 
    prostředků z dražby bytu č.60, tak aby mohlo být rozhodnuto a jejím rozdělení.

7. Ukládá představenstvu vyjednávat o výši slevy jako náhrady za nedodržení termínu dle 
    dodatku ke smlouvě s dodavatelem s tím, že sleva na dalších pracích by neměla být 
    nižší než 250 tis. Kč a toto smluvní penále bude zapracováno do smlouvy s konečným 
    termínem dokončení stavby

8. Ukládá představenstvu vyvolat jednání se zástupci ČEZu ohledně neuspokojivých 
    dodávek TUV do domu Za Komínem

9. Ukládá představenstvu sledovat účinnost turbín Lomanco, na jarním shromáždění 
    informovat o výsledcích sledování

Výsledky hlasování o usnesení :

Pro    20     hlasů                Proti   0	hlasů 	    Zdrželo se 0       hlasů

Mandátová komise konstatuje, že shromáždění delegátů bylo usnášeníschopné a usnesení  shromáždění delegátů bylo přijato.

10.Závěr

Předseda BD TILIA – ing. Nečas se rozloučil s přítomnými delegáty a náhradníky za delegáty a shromáždění ukončil ve    19,35 hodin

V Trutnově :   12.prosince 2006

Zapsal ing. Nečas

Zápis ověřili :

Borůvka Vratislav

Lunda Milan

Kuře Jiří